REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD NOVALJA

NOVALJA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

UREĐENJE I PROŠIRENJE PLAŽE „JADRA“ U St. Novalji

Novalja, siječanj 2018. godine

SADRŽAJ

I.  OPĆI PODATCI	3

1.	Podatci o naručitelju:	4

2.	Osoba ili služba zadužena za kontakt:	4

3.	Evidencijski broj nabave:	4

4.	Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi:	4

5.	Vrsta postupka javne nabave:	5

6. Procijenjena vrijednost nabave:	5

7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi:	5

8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:	5

9. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave:	5

10. Navod provodi li se elektronička dražba	5

11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom prethodnom savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:	5

II. PODATCI O PREDMETU NABAVE	5

12.	Opis predmeta nabave:	5

13.	Opis i oznaka grupa predmeta nabave:	5

14.	Količina predmeta nabave:	5

15.	Tehničke specifikacije predmeta nabave:	6

16.	Troškovnik:	6

17.	Mjesto izvršenja ugovora:	6

18.	Rok početka i završetka izvršenja ugovora:	6

III. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	7

19.	Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta:	7

20.	Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta:	9

21.	Mjere za otklanjanje osnova za isključenje:	10

IV. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA  (UVJETI SPOSOBNOSTI)	11

22.	Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti:	11

23.	Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:	11

V. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI	12

(European Single Procurement Document – ESPD)	12

24.	Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD):	12

VI. PODATCI O PONUDI	14

25.	Sadržaj i način izrade ponude:	14

26.	Način dostave ponude:	14

27.	Varijante ponuda:	15

28.	Način određivanja cijene ponude:	15

30.	Kriterij za odabir ponude:	16

31.	Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda:	17

32.	Rok valjanosti ponude:	17

33.	Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvom komunikacije putem EOJN RH:	18

VII. OSTALE ODREDBE	18

34.	Podaci o terminu obilaska lokacije:	18

35.	Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata:	18

36.	Odredbe koje se odnose na podugovaratelje:	19

37.	Jamstva	20

38.	Datum, vrijeme i mjesto dostave jamstva i javnog otvaranja ponuda:	21

39.	Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima:	21

41.	Rok za donošenje odluke o odabiru:	22

42.	Rok, način i uvjeti plaćanja:	22

43.	Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima:	23

44.	Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela:	24

45.	Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima:	24

46.	Tajnost podataka:	26

VIII. PRILOZI	28

PRILOG 1. - TROŠKOVNIK	28

PRILOG 2. – ESPD	28

PRILOG 3.- OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE	29

PRILOG 4. – PRIJEDLOG UGOVORA	30

## PRILOG 5. – IZJAVA O DULJINI TRAJANJA JAMSTVA……………………………………………...........41

## I.  OPĆI PODATCI

### Podatci o naručitelju:

Naziv:		Grad Novalja

Sjedište:	Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

OIB:		85290822507

Telefon:	053/663-410

Telefaks:	053/662-364

URL:		http://www.novalja.hr

### Osoba ili služba zadužena za kontakt:

Služba za kontakt: 	Služba za javnu nabavu

Kontakt osoba:

-Romana Semenčić, ing.građ.; tel. 053/663-410, fax 053/662-364, adresa elektroničke pošte: komunalna.infrastruktura@novalja.hr

Kontakt osoba za troškovnik i teh. karakteristike:

- Ante Dabo, mag.ing.aedif.; tel. 053/663-410, fax 053/662-364, adresa elektroničke pošte: infrastruktura@novalja.hr

Sve zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi preporučeno je dostavljati elektroničkom poštom na navedenu e-mail adresu.

Naručitelj i gospodarski subjekti, u ovom postupku javne nabave komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije.

Iznimno u skladu s člankom 63. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) – skraćeni naziv zakona: ZJN 2016., naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran. Ključni elementi postupka javne nabave uključuju dokumentaciju o nabavi i ponude.

Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi (dalje: DoN), Naručitelju dostavljaju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili elektroničkom poštom.

Upute za dostavljanje navedenih zahtjeva za dodatnim informacijama, objašnjenjem ili izmjenom u vezi s DoN nalaze se na stranicama www.eojn.nn.hr

### Evidencijski broj nabave:

NMV 01/2018

### Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi:

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. ZJN 2016. objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. ZJN 2016.

### Vrsta postupka javne nabave:

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.

### 6. Procijenjena vrijednost nabave:

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave je 700.000,00 kuna (bez PDV-a).

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave po grupama iznosi:

- Grupa 1-građevinski radovi na uređenju plaže „Jadra“ u St.Novalji                  350.000,00

kuna bez PDV-a

- Grupa 2-nabava komunalne/urbane opreme za uređenje plaže „Jadra“ u St.Novalji

350.000,00

kuna bez PDV-a

### 7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi:

Radovi i roba.

### 8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

### 9. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave:

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.

### 10. Navod provodi li se elektronička dražba

Elektronička dražba neće se provoditi.

### 11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom prethodnom savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 Grad Novalja je Nacrt DoN, koja sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, dana 26.siječnja 2018. godine stavila na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 01. veljače 2018.godine, javnom objavom na svojim internetskim stranicama http://www.novalja.hr

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije http://www.novalja.hr.

### Financiranje projekta:

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma RH o dodjeli bezpovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017.g., Klasa: 430-01/17-03/1, Urbroj: 529-05-17-14.

## II. PODATCI O PREDMETU NABAVE

### Opis predmeta nabave:

Opis zahvata u prostoru

Investitor, Grad Novalja, planira uređenje plaža i vidikovca sa pripadajućim parkiralištima, te pristupnih

puteva i pješačkih staza na području Plaže Jadra u Staroj Novalji.

Opis postojećeg stanja

Plaža Jadra smještena je na sjeverozapadnoj strani otoka Paga u blizini naselja Stara Novalja. Plažu Jadru smo podijelili na deset karakterističnih lokacija (vidljivo u grafičkom prilogu).

Karakteristike pojedinih lokacija:

Pozicija A1

Trenutno se na lokaciji A1 nalazi parkiralište. Parkiralište je napravljano u dvije razine, međusobno odvojene sa potpornim zidom. Trenutno je na raspolaganju pedesetak parkirnih mjesta. Za svako parkirno mjesto jasno su određene granice tako da su međusobno podijeljene sa parkovnim rubnjacima. Parkiralištem je omogućen nesmetan promet kako vozila tako i pješaka. Trenutno je na podlozi nasipan, nabijen tampon, visina nanosa tamponskog materijala je 10 cm. Na parkiralište se nastavlja mjestimično uređene plaža. Trenutno ima 2 sređena ulaza u more. Kapacitet trenutne plaže je 200 kupača. Plaža je okarakterizirana kao obiteljska sa jednim ugostiteljskim objektom.

Pozicija A2

Na poziciji A2 trenutno se nalazi ugostiteljski objekt i put širine 300 cm. Mjestimično je na lokaciji posipan tamponski materijal. Na postojeći put se nastavlja stazica širine 50 cm. Postojeći put je obrastao sa grmolikim biljem i na više lokacija ima kamenih blokova koji strše te kao takvi predstavljaju opasnost za kretanje vozila.

Trenutno nema sređenog ulaza u more, plaža je okarakterizirana kao divlja plaža. Nesmetan ulaz u more nije moguć zbog velikih škrapa i kamenja u plićaku plaže.

Pozicija A3

Na poziciji A3 je početak šetnice prosječne širine cca 50 cm te duljine cca 700 m'. Postojeća šetnica obrasla je grmolikim biljem (sobinom), na više mjesta ima kamenja koji strše i onemogućuju kretanje pješaka. Stazica je okarakterizirana kao ovčji put.

Pozicija A4

Na poziciji A5 je put širine 350 cm koji vodi do ostalih plaža. Put je posut sa tamponskim slojem koji je nabijen i omogućuje nesmetan prolaz vozilima. Postojeći put je na nekoliko mjesta oštećen (uslijed djelovanja vode), te se u tim oštećenjima zadržava voda.

Pozicija A5

Na poziciji A5 je put širine 350 cm koji vodi do plaže. Nesmetan prolaz vozila nije omogućen jer je cesta zarasla travom te iz ceste strše kamenje.

Pozicija A6

Na poziciji A6 je divlja plaža na kojoj nije moguć nesmetan ulaz u more. Nesmetan ulaz u more nije moguć zbog velikih škrapa i kamenja u plićaku plaže

Poziciji A7

Na poziciji A7 je put širine 300 cm koji vodi do ostale dvije plaže. Na samom početku puta je nasuti kameni materijal koji onemogućuje prolaz vozila. Put je obrastao travom.

Pozicija A8

Na poziciji A9 je put širine 200 cm i stazica koja vodi do plaže. Stazica je puna živih kamena te je otežan put do plaže.

Pozicija A9

Na lokaciji A9 nalazi se neuređena divlja plaža. Ulaz u more je otežan. Plaže su okarakterizirane kao divlje.

Pozicija A10

Pozicija A10 je kraj stazice. Trenutno je otežano kretanje, zbog obraslog grmolikog bilja, kamenja i drača.

Tehnički opis

Predmet ovog projekta je uređenje postojećih plaža, uređenje vidikovca, uređenje parkirališta za automobile te uređenje pristupnih puteva i pješačkih staza.

Projektom se predviđa :

• Uređenje vidikovca sa pripadajućim parkiralištem

• Uređenje glavne plaže sa pripadajućim parkiralištem

• Uređenje nudističkih plaža sa pripadajućim parkiralištem

• Uređenje plaže za pse sa pripadajućim parkiralištem

• Uređenje pješačkih staza i pristupnih puteva

Glavna plaža

Površina Glavne plaže iznosi 4403 m2. Linija plaže prati nepravilnu liniju obale, te se na nju nadovezuje 6 rampi radi lakšeg pristupa moru, jedna od rampi namijenjena je osobama s invaliditetom.

Nedostatak hlada predstavlja se kao problem, te su postavljene pergole koje imaju mogućnost montaže ležaljki. Plaža je upotpunjena sa potrebnim sadržajem kao što su: klupe, koševi za smeće, sanitarni čvor, solarna rasvjetna tijela, informacije, tuševi, svlačionice, tornjevi za spasioce i igralište za odbojku na pijesku.

Uz samu plažu predviđeno je parkiralište sa 160 parkirnih mjesta.

Plaža za pse
Površina Plaže za pse iznosi 3407 m2. Linija plaže prati nepravilnu liniju obale, te se radi odvajanja plaže u manje cjeline razdvaja u samom središtu, povlačenjem linije unutar plaže. Na plažu se nadovezuju 4 rampe radi lakšeg pristupa moru. Nedostatak hlada predstavlja se kao problem, te su postavljene pergole koje imaju mogućnost montaže ležaljki. Plaža je upotpunjena sa potrebnim sadržajem kao što su: klupe, koševi za smeće, sanitarni čvor, solarna rasvjetna tijela, informacije, tuševi, svlačionice, tornjevi za spasioce i igralište za odbojku na pijesku. Uz samu plažu predviđeno je 28 parkirnih mjesta.

Nudistička plaža
Površina Nudističkih plaže iznosi 3471 m2 i 2494 m2. Linija plaže prati nepravilnu liniju obale. Na plaže se nadovezuje 7 rampi radi lakšeg pristupa moru. Kako na lokaciji nema prirodnog hlada postavljenje su pergole koje imaju mogućnost montaže ležaljki.
Uz samu plažu predviđeno je 36 parkirnih mjesta.

### Opis i oznaka grupa predmeta nabave:

Predmet nabave je podijeljen na grupe:

Grupa 1-građevinski radovi na uređenju plaže „Jadra“ u St.Novalji

Grupa 2-nabava komunalne/urbane opreme za uređenje plaže „Jadra“ u St.Novalji

Sukladno članku 204. stavku 3. ZJN 2016 ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave.

CPV: 45000000-7 Gradnja

CPV: 34928400-2 Urbana oprema

### Količina predmeta nabave:

Sukladno troškovniku, koji se nalazi u Prilogu 1. DoN.

### Tehničke specifikacije predmeta nabave:

Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u troškovniku koji se nalazi u Prilogu 1. DoN.

### Troškovnik:

Nestandardizirani troškovnik je sastavni dio DoN i nalazi se u Prilogu 1. DoN u .xls dokumentu.

### Mjesto izvršenja ugovora:

Sukladno Projektu uređenja i opremanja plaže Jadra u St. Novalji, Oznake : 139-11-2017  AS_1436, izrađenu od projektnog ureda AS-INŽENJERING d.o.o. Senj.

### Rok početka i završetka izvršenja ugovora:

Ugovaratelj/i se obvezuje/u s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a završiti s izvođenjem istih te opremanjem najkasnije u roku od 75 dana od dana uvođenja u posao.

## Rok izvođenja radova i opremanje komunalnom opremom odnosi se na sve grupe iz prethodne točke.

## III. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

### Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta:

Temeljem članka 251. i 252. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

20.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu     zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

20.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. točke 1. podtočaka od a) do f) ZJN 2016 i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz podtočaka 20.1.i 20.2.

- Za potrebu utvrđivanja gore navedenih osnova za isključenje, ponuditelj  kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac Europske jedinstvene dokumentacije ( u nastavku: ESPD), Dio III: Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama, u tablici redak 2, za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno, osim za podugovaratelja na čiju se sposobnost gospodarski subjekt ne oslanja.

- Ako naručitelj zatraži od ponuditelja ažurirani dokument, ponuditelj će dostaviti Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 20.1. ili podtočke 20.2.

Navedeni dokumenti se dostavljaju za gospodarski subjekt/te i svaku osobu koja je član, upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta.

- Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz podtočke 20.1. ili podtočke 20.2.ove Dokumentacije, gospodarski subjekt dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske dostavlja izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.

20.3. postoje osnove za isključenje iz podtočaka 20.1. i 20.2. ove točke u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave

20.4. ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz podtočke 20.4.

- Za potrebu utvrđivanja gore navedene osnove za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac ESPD, Dio III: Osnove za isključenje, B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, u tablici redak 1., za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno, kao i za sve  podugovaratelje.

- Ako naručitelj zatraži od ponuditelja ažurirani dokument, ponuditelj će dostaviti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz ove podtočke.

- Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti, gospodarski subjekt dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

### Mjere za otklanjanje osnova za isključenje:

Temeljem članka 255. ZJN 2016 gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz podtočke 20.1. i 20.2. i točke 20. DoN može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Poduzimanje navedenih mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Pojašnjenje:

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz ove točke do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 254. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

## IV. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
(UVJETI SPOSOBNOSTI)

### Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti:

- Za grupu 1

Minimalno 1 (jedna) potvrda o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova istih ili sličnih predmetu nabave čija vrijednost mora biti minimalno 300.000,00 kuna (bez PDV-a) kojom se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebno iskustvo, a osobito dovoljnu razinu iskustva za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini.

Način dokazivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti

- Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac ESPD, Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost, u tablici pod 1a.

- Ukoliko naručitelj zatraži od ponuditelja ažurirani dokument, ponuditelj će dostaviti popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj će prihvatiti navedeni uvjet tehničke i stručne sposobnosti od bilo kojeg člana zajednice gospodarskih subjekata.

- Za grupu 2

Minimalno 1 (jedna) potvrda o nabavi robe istih ili sličnih predmetu nabave čija vrijednost mora biti minimalno 300.000,00 kuna (bez PDV-a).

- Tehnički opis i fotografije za svaku opremu ili katalog proizvoda.

Način dokazivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti

- Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac ESPD, Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost, u tablici pod 1a.

- Ukoliko naručitelj zatraži od ponuditelja ažurirani dokument, ponuditelj će dostaviti popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj će prihvatiti navedeni uvjet tehničke i stručne sposobnosti od bilo kojeg člana zajednice gospodarskih subjekata.

### Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:

23.1. Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave, radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točke 22. DoN, osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

23.2. Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija iz  točke 22. odnosno relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvesti radove za koje se ta sposobnost traži.

23.3. Javni naručitelj obvezan je, sukladno pododjeljcima 1. – 3. Odjeljka C ZJN 2016, provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

23.4. Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz prethodnog stavka ove točke, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

## V. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI

## (European Single Procurement Document – ESPD)

### Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD):

  - Gospodarski subjekt je obvezan u svojoj ponudi dostaviti Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) koja je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta,a služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)- točke 20. DoN.

- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta – točka 22. DoN.

- može dostaviti dokumente iz točaka 20., 21. i 22. DoN.

24.2. Gospodarski subjekt dostavlja europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi na standardnom obrascu u doc. formatu koji se nalazi u Prilogu 4. DoN.

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja samo jedan ESPD obrazac.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obavezni su dostaviti zasebni ESPD obrazac.

24.3. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti zasebnu europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi koja sadržava podatke iz točaka 20.,21. i 22. DoN za tog subjekta.

24.4. Ako gospodarski subjekt za izvršenje dijela ugovora angažira jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja, obvezan je za svakog podugovaratelja u ponudi dostaviti zasebni ESPD kojim potvrđuje da svaki podugovaratelj nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) sukladno podtočki 20.4. DoN.

24.5. U europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako javni naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podatci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

24.6. Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda iz prethodnog stavka, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Javni naručitelj može prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s točkama 20. do 22. DoN, osim ako već posjeduje te dokumente.

Javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno točkama 20. do 22. DoN

Ako ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točaka 20. do 22. DoN, javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku članku 263. stavku 1. ZJN 2016 u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

24.7. ESPD obrazac je Prilog 4. DoN. Radi lakšeg snalaženja gospodarskih subjekata prilikom popunjavanja ESPD-a, javni naručitelj je žuto označio polja koja treba popuniti. Popunjeni ESPD obrazac ne mora biti potpisan niti ovjeren.

## VI. PODATCI O PONUDI

### Sadržaj i način izrade ponude:

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će izvesti radove i isporučiti robu, u skladu s uvjetima i zahtjevima iz DoN.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz DoN te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst DoN.

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

PONUDA SADRŽI NAJMANJE:

- Uvez ponude

- Jamstvo za ozbiljnost ponude

- Dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude skeniran i priložen uz elektroničku ponudu – ako je primjenjivo (u slučaju novčanog pologa)

- Popunjen ESPD obrazac

- Popunjen troškovnik

- Ispunjenu i potpisanu izjavu o duljini trajanja jamstvenog roka

- Potpisan i ovjeren prijedlog Ugovora

Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda te takva omotnica sadrži sve tražene podatke, s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“.

### Način dostave ponude:

26.1. Sukladno članku 68. stavku 2. ZJN 2016 u ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, vezujući se na elektroničku obavijest o nadmetanju te na elektronički pristup dokumentaciji o nabavi.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku: Oglasnik), zastoj u radu Oglasnika ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem Oglasnika.

Detaljne upute vezane za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Postupanje u slučaju nedostupnosti EOJN RH propisano je člancima 32.- 42. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. stavku 3. ZJN 2016.

26.2. Dijelovi ponude koji se ne mogu dostaviti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Novalja, Služba za javnu nabavu, Trg dr. F. Tuđmana 1, 53 291 Novalja.

Na omotnici mora biti naznačeno:

- na prednjoj strani:

GRAD NOVALJA

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

Trg dr. F. Tuđmana 1

53 291 Novalja

Ev. br. nabave: NMV 01/2018

Predmet nabave: UREĐENJE I PROŠIRENJE PLAŽE „JADRA“ U St. Novalji

Grupa 1 ili Grupa 2

dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno

››NE OTVARAJ‹‹

- na poleđini:

NAZIV I ADRESA PONUDITELJA/ZAJEDNICE PONUDITELJA

### Varijante ponuda:

Varijante ponuda nisu dopuštene.

### Način određivanja cijene ponude:

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i ostalo).

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika, te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno Troškovnikom, kao i upisati cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

29. Valuta ponude:

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama.

### Kriterij za odabir ponude:

Temeljem članka 283. ZJN 2016, kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

- Cijena- 80%

- Jamstveni rok- 20%

Radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti će se maksimalni broj bodova (zaokruženo na dvije decimale):

- Cijena- 80%=> 80 bodova

- Jamstveni rok- 20%=> 20 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

T = C + JR

T = ukupan broj bodova

C = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

JR = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni jamstveni rok

- CIJENA 80%

Maksimalni broj bodova dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom. Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, sukladno slijedećoj formuli:

C = NC/CP * 80

C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC – najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP – cijena ponude koja je predmet ocjene

80 – maksimalni broj bodova

- U cijenu moraju biti uračunati troškovi radova, dostave, montaže i spajanja igrala do razine spremnosti za upotrebu korisnika .

- Obzirom da naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez, uspoređivat će se cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost

- DULJINA TRAJANJA JAMSTVA 20 %

-Minimalno trajanje jamstva je dvije godine.

-Ponuditelj u ponudi dostavlja Izjavu o duljini trajanja jamstva Jamstvo se odnosi na sve izvedene radove i ugrađenu podlogu,

-Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi traženu izjavu, prilikom pregleda i ocjene ponude uzet će se da nudi minimalno trajanje jamstva i ponuda neće biti odbijena, iznimno ukoliko Ponuditelj pisanim putem Izjavi da daje kraću duljinu trajanja jamstva, njegova ponuda će se odbiti i neće se dalje razmatrati.

-Maksimalni broj bodova dodijelit će se ponudi u kojoj je iskazan najdulji jamstveni rok

Ovisno o tom najduljem jamstvenom roku ostale ponude će dobiti manji broj bodova sukladno slijedećoj formuli:

JR = JRP/NJR * 20

JR – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni jamstveni rok

JRP– jamstveni rok ponude koja je predmet ocjene

NJR– najveći jamstveni rok ponuđen u postupku nabave

20 – maksimalni broj bodova

- Primjeri izračuna:

Podaci iz dostavljenih ponuda:

Kriteriji                         Ponuda A         Ponuda B        Ponuda C

Cijena ponude(kn)    1.150.000,00     1.250.000,00    1.100.000,00

Jamstveni rok                    4                        5                       3

Cijena:

-Maksimalni broj bodova je 80.

-Naručitelj je odredio primjenu formule C = NC/CP * 80

Ponuda A= 76,52

Ponuda B= 70,40

Ponuda C= 80,00

Jamstveni rok:

-Maksimalni broj bodova je 20

-Naručitelj je odredio primjenu formule JR = JRP/NJRP * 20

Ponuda A= 16,00

Ponuda B= 20,00

Ponuda C= 12,00

Izračun

Kriteriji                    Ponuda A        Ponuda B       Ponuda C

Cijena ponude                 76,52                 70,40              80,00

Jamstveni rok                  16,00                 20,00              12,00

Ukupni broj bodova           92,52                 90,40              92,00

Rezultat: Najpovoljnija je ona ponuda čiji je ukupni broj bodova najveći odnosno najbliži 100, a to je u ovom slučaju ponuda A.

### Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda:

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Dokumenti iz ponude mogu biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen (katalog).

### Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda..

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

### Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvom komunikacije putem EOJN RH:

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

## VII. OSTALE ODREDBE

### Podaci o terminu obilaska lokacije:

Prije dostave ponude Ponuditelji su dužni obaviti pregled lokacija kako bi dobili uvid u opseg radova, dobro se upoznali sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onima koji mogu utjecati na izvršenje radova. Prilikom obilaska Ponuditeljima će se uručiti Potvrda o obilasku lokacije koju je Ponuditelj dužan priložiti uz ponudu. Obilazak lokacije Ponuditelj može obaviti najranije 2 dana nakon objave ovog postupka nabave, a najkasnije 4 dana prije roka za dostavu ponuda.

Za obilazak lokacije potrebno je prethodno se najaviti na e-mail infrastuktura@novalja.hr, odnosno na broj telefona + 385 53 663 410.

### Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata:

Zajednica gospodarskih subjekata (fizičke ili pravne osobe, uključujući podružnice, ili javna tijela ili zajednice tih osoba ili tijela) je svako privremeno udruživanje gospodarskih subjekata koje na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata  mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata, kako je određeno obrascem Elektroničkog oglasnika javne nabave, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim  točkom 23. DoN (Članci 273. 274. 275. 276. 277. i 278. ZJN 2016.).

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U ponudi zajednice ponuditelja mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata  svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinačno dokazati nepostojanje okolnosti iz točke 20.

U slučaju zajednice ponuditelja u ESPD obrascu Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu A: PODACI O GOSPODARSKOM SUBJEKTU ispod stupca „Sudjeluje li gospodarski subjekt u postupku nabave zajedno s drugim gospodarskim subjektima ?“ u stupcu „Ako je odgovor da: a) navedite ulogu gospodarskog subjekta u skupini (voditelj, odgovoran za određene zadaće…) mora biti napisano:

-  koji član zajednice gospodarskih subjekata je odgovoran za određene zadaće, odnosno za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi

- koji član zajednice gospodarskih subjekata je zadužen za komunikaciju sa naručiteljem u smislu eventualnih zahtjeva za pojašnjenje ponude, upotpunjavanja ponude, prihvata ispravka računske pogreške, dostave popratnih ažuriranih dokumenata i sl.

### Odredbe koje se odnose na podugovaratelje:

36.1. Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

- dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja

36.2. Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u

podugovor

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 %

vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li

prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz navedene zahtjeve iz ove podtočke, ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente sukladno podtočci 36.1. DoN za novog podugovaratelja.

36.3. Sukladno članku 221. stavak 1. ZJN 2016 podugovaratelj mora dokazati nepostojanje okolnosti iz podtočke 20.4. DoN.

36.4. Javni naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

- u slučaju iz podtočke 36.2., prve i druge alineje, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

- u slučaju iz podtočke 36.2., treće alineje, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

36.5. Podatci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) su obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

36.6. Javni naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovarateljima, u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor. Ugovaratelj mora svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

### Jamstva

37.1 Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima.

Grupa 1 i Grupa 2

U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:

- da je korisnik garancije Grad Novalja,

- da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti iznos od 10.000,00 kuna u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora i nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude 120 dana od dana otvaranja ponuda.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).

U slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj će prihvatiti jamstvo koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta).

Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, poštom ili dostavom u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno podtočki 26.3. Dokumentacije.

Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

37.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza:

Ugovaratelj je dužan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačena Osječko-baranjska županija, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od dva mjeseca od dana uvođenja u posao.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti ugovaratelju nakon primopredaje objekata i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Potrebno je dostaviti Izjavu za Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

37.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete:

Ugovaratelj je dužan prije primopredaje građevina, a najduže u roku od osam dana nakon uspješno obavljene primopredaje građevine, naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa (bez PDV-a), u obliku bankarske garancije „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačen Grad Novalja sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima s jamstvenim rokom od ___________(ponuđeni rok) mjeseci.

Potrebno je dostaviti Izjavu o Jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

37.4. Napomena:

Sukladno članku 214. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, neovisno o sredstvima jamstva iz ove točke koje je javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na:

Primatelj uplate: Grad Novalja

IBAN: HR11 2340 0091 8288 0000 7

Model: HR68

Poziv na broj: 5819-OIB ponuditelja

Opis plaćanja pristojbe: obavezno navesti evidencijski broj otvorenog postupka

Potvrdu o uplati novčanog pologa ponuditelji dostavljaju u sklopu e-ponude.

### Datum, vrijeme i mjesto dostave jamstva i javnog otvaranja ponuda:

Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno podtočki 20.3. DoN zaključno do ___________  2017. godine do 11:15 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se  ___________2018. godine u 11:15  sati u prostorijama Službe za javnu nabavu, Kapucinska 40/II, Osijek.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu  i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje (Prilog 1. DoN) predati članovima Stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

### Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima:

Javni naručitelj će vratiti neodabranim ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno izvršiti povrat novčanog pologa u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

40. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi

Prijedlog ugovora  je sastavni dio DoN (Prilog 6.). Grupa 1 i Grupa 2

Nakon proteka roka mirovanja naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja da potpiše ugovor ili mu isti proslijediti na potpis, ovisno o dogovoru. Ugovorne strane su dužne potpisati ugovor o javnoj nabavi u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. U slučaju da odabrani ponuditelj ne ispuni navedenu obvezu, naručitelj će smatrati kako je ponuditelj odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude temeljem članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

### Rok za donošenje odluke o odabiru:

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi najduže 120 (stodvadeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Sukladno članku 301. stavku 5. točki 2. ZJN 2016 Odluku o odabiru ili odluku o poništenju javni naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju putem EOJN RH.

Dostava odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave smatra se dostavljenom istekom dana javne objave.

### Rok, način i uvjeti plaćanja:

Naručitelj će izvedene radove/isporučenu robu platiti po ispostavljenim privremenim situacijama koje moraju odgovarati postotku izvedenih radova u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i okončanoj situaciji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka i ovjere privremenih i okončane situacije od strane nadzornog inženjera.

Ugovoreni iznos na prethodno utvrđen način platiti će se na IBAN ugovaratelja/ članova zajednice ponuditelja/ podugovaratelja.

- Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prednje navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420., stavku 1. ZJN 2016.

- Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima:

44.1. Javni naručitelj može izmijeniti ili dopuniti DoN do isteka roka za dostavu ponuda.

44.2. Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s DoN tijekom roka za dostavu ponuda.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Javni naručitelj obvezan je produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

- ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu

- ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena

- ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239.  ZJN 2016.

U slučajevima iz alineje 1. i 2. ove točke, javni naručitelj produljuje rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

U slučaju iz alineje 3. ove točke, javni naručitelj produljuje rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Javni naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

Javni naručitelj obvezan je o svakom produženju roka obavijestiti sve gospodarske subjekte na dokaziv način.

  - Ažurirani popratni dokumenti

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na hrvatskom jeziku ili putem EOJN RH.

Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

Ažurirane popratne dokumente natjecatelji ili ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

- Tajnost podataka:

Temeljem članka 52. stavka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponude.

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

- Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude:

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem ("upload") nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke. Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

## VIII. PRILOZI

### PRILOG 1. - TROŠKOVNIK

Troškovnik je dostupan je za preuzimanje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave u .xls formatu zajedno s DoN.

### PRILOG 2. – ESPD

ESPD obrazac je u doc. formatu i dostupan je za preuzimanje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zajedno s Dokumentacijom o nabavi.

Standardni obrazac za
europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju

Za postupke nabave u kojima je poziv na nadmetanje objavljen u Službenom listu Europske unije, podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se elektronički servis ESPD-a upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a. Upućivanje na odgovarajuću obavijest objavljenu u Službenom listu Europske unije:
SLEU S broj [], datum [], stranica [], 
Broj obavijesti u SL S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Ako poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU, javni naručitelj ili naručitelj mora unijeti podatke kojima se omogućuje jasno utvrđivanje postupka nabave:

U slučaju da objavljivanje obavijesti u Službenom listu Europske unije nije potrebno, navedite druge podatke kojima se omogućuje jasno utvrđivanje postupka nabave (npr. upućivanje na objavu na nacionalnoj razini): [….]

Podaci o postupku nabave

Podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se prethodno navedeni elektronički servis ESPD-a upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a. U protivnom, te podatke mora unijeti gospodarski subjekt.

| Identitet naručitelja | Odgovor: |
| --- | --- |
| Naziv: | [ ] |
| O kojoj je nabavi riječ? | Odgovor: |
| Naziv ili kratak opis nabave: | [ ] |
| Referentni broj predmeta koji dodjeljuje javni naručitelj ili naručitelj (ako je primjenjivo): | [ ] |

Sve ostale podatke u svim dijelovima ESPD-a mora unijeti gospodarski subjekt.

Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu

A: Podaci o gospodarskom subjektu

| Identifikacija: | Odgovor: |
| --- | --- |
| Naziv: | [ ] |
| Porezni broj, ako je primjenjivo: Ako stavka „Porezni broj” nije primjenjiva, navedite drugi nacionalni identifikacijski broj, ako se traži i ako je primjenjivo | [ ] [ ] |
| Poštanska adresa: | [……] |
| Osoba ili osobe za kontakt: Telefon: Adresa e-pošte: Internetska adresa (web-adresa) (ako je primjenjivo): | [……] [……] [……] [……] |
| Opće informacije: | Odgovor: |
| Je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće? | [] Da [] Ne |
| Samo ako je nabava rezervirana: je li gospodarski subjekt zaštićena radionica, „socijalno poduzeće” ili će osigurati izvršenje ugovora u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja? Ako je odgovor da, koliki je odgovarajući postotak radnika s invaliditetom ili radnika u nepovoljnom položaju? Ako se traži, navedite u koju se kategoriju ili kategorije radnika s invaliditetom ili radnika u nepovoljnom položaju ti zaposlenici ubrajaju. | [] Da [] Ne […] [….] |
| Ako je primjenjivo, je li gospodarski subjekt upisan u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata ili ima jednakovrijednu potvrdu (npr. u skladu s nacionalnim (pret)kvalifikacijskim sustavom)? | [] Da [] Ne [] Nije primjenjivo |
| Ako je odgovor da: Odgovorite na preostala pitanja ovog odjeljka, odjeljka B i, prema potrebi, odjeljka C ovog dijela, ispunite dio V., ako je primjenjivo, i u svakom slučaju ispunite i potpišite dio VI. a) navedite naziv popisa ili potvrde i odgovarajući registracijski ili broj potvrđivanja, ako je primjenjivo: b) ako su potvrda o registraciji ili prethodno spomenuta potvrda dostupni u elektroničkom obliku, navedite: c) navedite upućivanja na kojima se temelji registracija ili potvrda i, ako je primjenjivo, klasifikaciju iz službenog popisa: d) obuhvaća li registracija ili potvrda sve potrebne kriterije za odabir? Ako je odgovor ne: Dopunite podacima koji nedostaju u dijelu IV., odjeljcima A, B, C ili D ovisno o slučaju SAMO ako se to traži u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi: e) hoće li gospodarski subjekt moći predočiti potvrdu o plaćanju doprinosa za socijalno osiguranje i poreza ili navesti podatke kojima se javnim naručiteljima ili naručiteljima omogućuje da ih preuzmu izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u svim državama članicama? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | a) [……] b) (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Da [] Ne e) [] Da [] Ne (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……][……] |
| Oblik sudjelovanja: | Odgovor: |
| Sudjeluje li gospodarski subjekt u postupku nabave zajedno s drugim gospodarskim subjektima? | [] Da [] Ne |
| Ako je odgovor da, osigurajte da ostali subjekti dostave zaseban obrazac ESPD-a. |  |
| Ako je odgovor da: a) navedite ulogu gospodarskog subjekta u skupini (voditelj, odgovoran za određene zadaće…): b) navedite ostale gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupku nabave: c) ako je primjenjivo, navedite naziv skupine koja sudjeluje: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Grupe | Odgovor: |
| Ako je primjenjivo, navesti grupu/grupe za koje gospodarski subjekt želi podnijeti ponudu: | [ ] |

B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta

Ako je primjenjivo, navedite imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta za potrebe ovog postupka nabave:

| Zastupnik, ako postoji: | Odgovor: |
| --- | --- |
| Puno ime; Datum i mjesto rođenja, ako se traži: | [……]; [……] |
| Funkcija/Djelovanje u svojstvu: | [……] |
| Poštanska adresa: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adresa e-pošte: | [……] |
| Prema potrebi navedite detaljne podatke o zastupanju (njegovim oblicima, opsegu, svrsi itd.): | [……] |

C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata

| Oslanjanje: | Odgovor: |
| --- | --- |
| Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir utvrđene u dijelu IV. te kriterije i pravila (ako postoje) utvrđene u dijelu V. u nastavku? | []Da []Ne |

Ako je odgovor da, dostavite zaseban obrazac ESPD-a u kojem su navedeni podaci zatraženi u odjeljcima A i B ovog dijela i u dijelu III. za svaki od predmetnih subjekata, koji su ispravno popunili i potpisali predmetni subjekti. 
Napominje se da se trebaju navesti i svi uključeni tehnički stručnjaci ili tehnička tijela koja ne pripadaju izravno gospodarskom subjektu, posebno ona odgovorna za kontrolu kvalitete i, u slučaju ugovora o javnim radovima, tehnički stručnjaci ili tehnička tijela koje gospodarski subjekt može zatražiti da izvedu radove. 
Ako je to relevantno za posebnu sposobnost ili sposobnosti na koje se oslanja gospodarski subjekt, navedite podatke u dijelovima IV. i V. za svaki predmetni subjekt.

D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja

(Odjeljak se popunjava samo ako je tu informaciju izričito zatražio javni naručitelj ili naručitelj.)

| Podugovaranje: | Odgovor: |
| --- | --- |
| Namjerava li gospodarski subjekt dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama? | []Da []Ne Ako da i koliko je poznato, navedite predložene podugovaratelje: […] |

Ako javni naručitelj ili naručitelj izričito zatraži taj podatak uz podatke iz ovog odjeljka, navedite podatke koji se traže u odjeljcima A i B ovog dijela i u dijelu III. za svakog predmetnog podugovaratelja ili svaku kategoriju predmetnih podugovaratelja.

Dio III: Osnove za isključenje

A: Osnove povezane s kaznenim presudama

Člankom 57. stavkom 1. Direktive 2014/24/EU utvrđene su sljedeće osnove za isključenje:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji;

korupcija;

prijevare;

teroristička kaznena djela ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima;

pranje novca ili financiranje terorizma;

dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima.

| Osnove povezane s kaznenim presudama na temelju nacionalnih odredbi o provođenju osnova utvrđenih u članku 57. stavku 1. Direktive: | Odgovor: |
| --- | --- |
| Je li sam gospodarski subjekt ili neka osoba koja je član njegova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koja u njemu ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora osuđena pravomoćnom presudom iz jednog od prethodno navedenih razloga, presudom donesenom prije najviše pet godina ili u kojoj se i dalje primjenjuje razdoblje isključenja utvrđeno izravno u presudi? | [] Da [] Ne Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……][……] |
| Ako je odgovor da, navedite: a) datum presude, po kojoj je od točaka od 1. do 6. donesena i razlog(e) za presudu; b) navedite tko je osuđen [ ]; c) ako je izravno utvrđeno u presudi: | a) datum:[ ], točke: [ ], razlozi:[ ] b) [……] c) duljina razdoblja isključenja [……] i konkretne točke [ ] Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……][……] |
| U slučaju presuda, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje („samokorigiranje”)? | [] Da [] Ne |
| Ako je odgovor da, opišite poduzete mjere: | [……] |

B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje

| Plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje: | Odgovor: |  |
| --- | --- | --- |
| Je li gospodarski subjekt ispunio sve svoje obveze plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u zemlji u kojoj ima poslovni nastan i u državi članici javnog naručitelja ili naručitelja ako se razlikuje od zemlje poslovnog nastana? | [] Da [] Ne |  |
| Ako je odgovor ne, navedite: a) o kojoj je zemlji ili državi članici riječ b) o kojem je iznosu riječ c) kako je ta povreda obveza utvrđena: 1) sudskom ili upravnom odlukom: je li ta odluka konačna i obvezujuća - navedite datum presude ili odluke - ako je izravno utvrđeno u presudi, trajanje razdoblja isključenja: 2) drugim sredstvima. Navedite: d) je li gospodarski subjekt ispunio svoje obveze plaćanjem ili sklapanjem sporazumne obveze radi plaćanja dospjelih poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, uključujući, ako je primjenjivo, sve nastale kamate ili kazne? | Porezi | Doprinosi za socijalno osiguranje |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Da [] Ne [] Da [] Ne - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Da [] Ne Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Da [] Ne - [] Da [] Ne - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Da [] Ne Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: [……] |
| Ako je relevantna dokumentacija o plaćanju poreza i doprinosa za socijalno osiguranje dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |  |

C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem

Napominje se da su za potrebe ove nabave neke od sljedećih osnova za isključenje možda preciznije definirane u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi. Dakle, nacionalnim se pravom može primjerice predvidjeti da pojam „teški poslovni prekršaj” može obuhvaćati više različitih oblika ponašanja.

| Podaci o mogućoj insolventnosti, sukobu interesa ili poslovnom prekršaju | Odgovor: |
| --- | --- |
| Je li gospodarski subjekt, prema svojem saznanju, prekršio obveze u području prava o zaštiti okoliša, socijalnog i radnog prava? | [] Da [] Ne |
|  | Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost unatoč postojanju ove osnove za isključenje („samokorigiranje”)? [] Da [] Ne Ako jest, opišite poduzete mjere: [……] |
| Je li gospodarski subjekt u nekoj od sljedećih situacija: a) u stečaju ili b) u postupku insolventnosti ili likvidacije ili c) u nagodbi s vjerovnicima ili d) u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima ili e) njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud ili f) obustavio je poslovne aktivnosti? Ako je odgovor da: - navedite pojedinosti: - navedite razloge zbog kojih je gospodarski subjekt svejedno u mogućnosti izvršiti ugovor, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja u tim okolnostima. Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne - [……] - [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| Je li gospodarski subjekt kriv za teški poslovni prekršaj? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: | [] Da [] Ne [……] |
|  | Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne Ako jest, opišite poduzete mjere: [……] |
| Je li gospodarski subjekt sklopio sporazume s drugim gospodarskim subjektima kojima je cilj narušavanje tržišnog natjecanja? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: | [] Da [] Ne […] |
|  | Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne Ako jest, opišite poduzete mjere: [……] |
| Je li gospodarski subjekt svjestan nekog sukoba interesazbog svojeg sudjelovanja u postupku nabave? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: | [] Da [] Ne […] |
| Jesu li gospodarski subjekt ili poduzeće povezano s gospodarskim subjektom savjetovali javnog naručitelja ili naručitelja ili na neki drugi način bili uključeni u pripremu postupka nabave? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: | [] Da [] Ne […] |
| Je li gospodarski subjekt imao iskustva s prijevremenim raskidom prethodnog javnog ugovora, prethodnog ugovora s naručiteljem ili prethodnog ugovora o koncesiji odnosno naplatom naknade štete ili sličnim sankcijama u vezi s tim prethodnim ugovorom? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: | [] Da [] Ne […] |
|  | Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne Ako jest, opišite poduzete mjere: [……] |
| Može li gospodarski subjekt potvrditi sljedeće činjenice: a) da nije kriv za ozbiljno lažno prikazivanje pri dostavi podataka zatraženih radi provjere nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenje kriterija za odabir; b) da nije prikrio takve podatke; c) da je bio u stanju bez odgode priložiti dodatne dokumente koje je zatražio javni naručitelj ili naručitelj te d) da nije pokušao na nedoličan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja ili naručitelja, doći do povjerljivih informacija kojima bi mu se omogućila nepoštena prednost u postupku nabave ili nepažnjom pružiti krive informacije koje mogu imati važan utjecaj na odluke o isključenju, odabiru ili dodjeli? | [] Da [] Ne |

D: Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja

| Isključivo nacionalne osnove za isključenje | Odgovor: |
| --- | --- |
| Jesu li primjenjive isključivo nacionalne osnove za isključenje navedene u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi? Ako je dokumentacija zatražena u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| Ako su primjenjive neke od isključivo nacionalnih osnova za isključenje, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? Ako jest, opišite poduzete mjere: | [] Da [] Ne [……] |

Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

U pogledu kriterija za odabir (odjeljak  ili odjeljci od A do D ovog dijela) gospodarski subjekt izjavljuje:

: Opći navod za sve kriterije za odabir

Gospodarski subjekt treba ispuniti ovo polje samo ako je javni naručitelj ili naručitelj u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti naveo da gospodarski subjekt može ispuniti samo odjeljak iz dijela IV., a da pritom ne mora ispunjavati ni jedan drugi odjeljak dijela IV.:

| Ispunjavanje svih traženih kriterija za odabir | Odgovor |
| --- | --- |
| Ispunjava tražene kriterije za odabir: | [] Da [] Ne |

A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

| Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti | Odgovor |
| --- | --- |
| 1) upisan je u odgovarajuće strukovne ili obrtne registre koji se vode u državi članici njegova poslovnog nastana: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | […] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 2) za ugovore o uslugama: Je li potrebno određeno ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji kako bi se mogla izvršiti predmetna usluga u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne Ako je odgovor da, navedite o čemu je riječ i ispunjava li gospodarski subjekt taj uvjet: [ …] [] Da [] Ne (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |

B: Ekonomska i financijska sposobnost

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

| Ekonomska i financijska sposobnost | Odgovor: |
| --- | --- |
| 1a) njegov („opći”) godišnji promet za traženi broj financijskih godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi: i/ili 1b) njegov prosječni godišnji promet za traženi broj godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | godina: [……] promet:[……][…]valuta godina: [……] promet:[……][…]valuta godina: [……] promet:[……][…]valuta (broj godina, prosječni promet): [……],[……][…]valuta (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 2a) njegov godišnji („određeni”) promet u poslovnom području pokrivenom ugovorom i definiranom u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi za traženi broj financijskih godina iznosi: i/ili 2b) njegov prosječni godišnji promet u traženom području i za traženi broj godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | godina: [……] promet:[……][…]valuta godina: [……] promet:[……][…]valuta godina: [……] promet:[……][…]valuta (broj godina, prosječni promet): [……],[……][…]valuta (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 3) ako podaci o prometu (općem ili određenom) nisu dostupni za čitavo traženo razdoblje, navedite datum kada je gospodarski subjekt osnovan ili započeo obavljati djelatnost: | [……] |
| 4) u pogledu financijskih omjera određenih u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi, gospodarski subjekt izjavljuje da su stvarne vrijednosti za tražene omjere kako slijedi: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | (utvrđivanje traženog omjera – omjer između x i y – i vrijednosti): [……] [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 5) osigurani iznos njegovog osiguranja za pokriće odgovornosti iz djelatnosti iznosi: Ako su ti podaci dostupni u elektroničkom obliku, navedite: | [……][…]valuta (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 6) u pogledu drugih potencijalnih ekonomskih ili financijskih zahtjeva koji bi mogli biti navedeni u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi, gospodarski subjekt izjavljuje: Ako je relevantna dokumentacija koja bi mogla biti navedena u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |

C: Tehnička i stručna sposobnost

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

| Tehnička i stručna sposobnost | Odgovor: |
| --- | --- |
| 1a) samo za ugovore o javnim radovima: U referentnom razdoblju gospodarski subjekt izvršio je sljedeće radove definiranog tipa: Ako je relevantna dokumentacija o zadovoljavajućem izvršenju najvažnijih radova i njihovim rezultatima dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | Broj godina (to je razdoblje definirano u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi): […] Radovi: [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 1b) samo za ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama: U referentnom razdoblju gospodarski subjekt isporučio je sljedeće glavne isporuke definiranog tipa ili pružio sljedeće glavne usluge definiranog tipa: pri sastavljanju popisa navedite iznose, datume i primatelje, bilo javne ili privatne: | Broj godina (to je razdoblje definirano u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi): […] Opis; Iznosi; Datumi; Primatelji. |
| 2) može angažirati sljedeće tehničke stručnjake ili tehnička tijela, posebno one odgovorne za kontrolu kvalitete: U slučaju ugovora o javnim radovima, gospodarski subjekt moći će angažirati sljedeće tehničke stručnjake ili tehnička tijela da izvedu radove: | [……] [……] |
| 3) koristi se sljedećom tehničkom opremom i mjerama za osiguranje kvalitete te su njegove mogućnosti analize i istraživanja sljedeće: | [……] |
| 4) moći će primjenjivati sljedeće sustave upravljanja opskrbnim lancem i sustave praćenja pri izvršavanju ugovora: | [……] |
| 5) za složene proizvode i usluge koji se trebaju isporučiti ili, iznimno, za proizvode i usluge potrebne za posebnu svrhu: Gospodarski subjekt dopustit će provođenje provjera proizvodnih kapaciteta ili tehničkih kapaciteta gospodarskog subjekta te, prema potrebi, provjera načina analize i istraživanja koji su mu na raspolaganju i mjera za kontrolu kvalitete. | [] Da [] Ne |
| 6) sljedeći dionici imaju navedene obrazovne i stručne kvalifikacije: a) pružatelj usluga ili sam izvoditelj i/ili (ovisno o zahtjevima navedenima u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi) b) njegovo rukovodeće osoblje: | a) [……] b) [……] |
| 7) gospodarski subjekt moći će primjenjivati sljedeće mjere upravljanja okolišem pri izvršenju ugovora: | [……] |
| 8) prosječni godišnji broj radnika gospodarskog subjekta i broj rukovodećeg osoblja za posljednje tri godine iznosio je: | godina, prosječni godišnji broj radnika: [……],[……], [……],[……], [……],[……], godina, broj rukovodećeg osoblja: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) sljedeći alati, postrojenje ili tehnička oprema bit će mu na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora: | [……] |
| 10) gospodarski subjekt možda namjerava dati u podugovor sljedeći dio (tj. postotak) ugovora: | [……] |
| 11) za ugovore o javnoj nabavi robe: Gospodarski subjekt dostavit će tražene uzorke, opise ili fotografije proizvoda za isporuku uz koje ne moraju biti priložene potvrde autentičnosti. Ako je primjenjivo, gospodarski subjekt nadalje izjavljuje da će osigurati tražene potvrde autentičnosti. Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne [] Da [] Ne (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| 12) za ugovore o javnoj nabavi robe: Može li gospodarski subjekt predočiti tražene potvrde koje izdaju službeni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda koja je točno određena upućivanjima na tehničke specifikacije ili norme određene u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi? Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi mogu predočiti: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne […] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |

D: Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva sustave za osiguravanje kvalitete i/ili norme upravljanja okolišem u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi iz obavijesti.

| Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem | Odgovor: |
| --- | --- |
| Hoće li gospodarski subjekt moći dostaviti potvrde koje su izdala neovisna tijela i kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama za osiguravanje kvalitete, uključujući pristup za osobe s invaliditetom? Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi u pogledu sustava za osiguravanje kvalitete mogu predočiti: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne [……] [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |
| Hoće li gospodarski subjekt moći dostaviti potvrde koje su izdala neovisna tijela i kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s potrebnim sustavima ili normama upravljanja okolišem? Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi u pogledu sustava ili normi upravljanja okolišem mogu predočiti: Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: | [] Da [] Ne [……] [……] (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |

Dio V.: Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako je javni naručitelj ili naručitelj odredio objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako bi se ograničio broj natjecatelja koji će biti pozvani na dostavu ponuda ili na sudjelovanje u dijalogu. Ti podaci, koji mogu biti popraćeni zahtjevima u vezi s potvrdama (odnosno vrstama potvrda) ili dokaznom dokumentacijom koje se moraju dostaviti, ako postoje, utvrđeni su u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi iz obavijesti.
Isključivo za ograničene postupke, natjecateljske postupke uz pregovore, natjecateljske dijaloge i partnerstva za inovacije:

Gospodarski subjekt izjavljuje:

| Smanjenje broja | Odgovor: |
| --- | --- |
| Ispunjava objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako bi se ograničio broj kandidata na sljedeći način: Ako su potrebne određene potvrde ili drugi oblici dokazne dokumentacije, navedite za svaku od njih ima li gospodarski subjekt potrebne dokumente: Ako su neke od tih potvrda ili drugih oblika dokazne dokumentacije dostupne u elektroničkom obliku, navedite za svaku od njih: | [….] [] Da [] Ne (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……] |

Dio VI. Završne izjave

Niže potpisani službeno izjavljuju da su prethodno navedeni podaci u dijelovima II. – V. točni i istiniti i da su u potpunosti svjesni posljedica ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica.

Niže potpisani službeno izjavljuju da su u mogućnosti, na zahtjev i bez odgode, dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne dokumentacije, osim ako:

a) javni naručitelj ili naručitelj ima mogućnost dobivanja popratne predmetne dokumentacije izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u bilo kojoj državi članici, ili

b) najkasnije od 18. listopada 2018., javni naručitelj ili naručitelj već posjeduje predmetnu dokumentaciju.

Niže potpisani službeno pristaju da se [navedite javnog naručitelja ili naručitelja kako su utvrđeni u dijelu I., odjeljku A] omogući pristup dokumentaciji kojom se dokazuju podaci koje su naveli u [navedite predmetne dijelove/odjeljke/točke] ove europske jedinstvene dokumentacije o nabavi za potrebe [navedite postupak o nabavi: (sažeti opis, upućivanje na objavu u Službenom listu Europske unije, referentni broj)].

### PRILOG 3.- OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE

(Memorandum ponuditelja)

GRAD NOVALJA

Trg dr. F. Tuđmana 1

53 291 Novalja

PREDMET: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika __________________________________________

(ime i prezime)

rođenog ______________________ u ____________________________ na radnom mjestu

(nadnevak rođenja)			             (mjesto rođenja)

_____________________________________ da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog

(naziv radnog mjesta)

otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti UREĐENJE I PROŠIRENJE PLAŽE „JADRA“ U St. Novalji Grupa ____, koje će se održati ____________ 2018. godine u 11:15 sati u prostorijama Službe za javnu nabavu, Trg dr. F. Tuđmana 1, Novalja.

U _____________, _________ 2018. godine.

ZA PONUDITELJA:

M.P.	_____________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

Napomena: Ovlaštenje se predaje ovlaštenim predstavnicima naručitelja prije početka javnog otvaranja ponuda.

### PRILOG 4. – PRIJEDLOG UGOVORA za Grupu 1

GRAD NOVALJA, Trg Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja, OIB 85290822507, koju zastupa gradonačelnik Ante Dabo (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

i

__________________________________________, kojeg zastupa direktor ____________________ (u daljnjem tekstu: Izvođač)

u daljnjem tekstu nazvane zajedno «ugovorne strane» ili pojedinačno «ugovorna strana»,

sklopili su u Novalji, dana _____ 2018. godine, sljedeći

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA ______________________________________

Br. _____

(u daljnjem tekstu: Ugovor)

- PREDMET UGOVORA

- Članak 1.

(1) Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na uređenju i opremanju plaže Jadra u St. Novalji Grupa 1 __________________________________, u skladu s Ponudom i troškovnikom Izvođača broj  __________________ od ________ („Ponuda“). Radovi će se naručiti i izvesti u skladu s Ponudom, tehničkom i projektnom dokumentacijom, vremenskim planom i Ugovorom, a obuhvaćaju sljedeće vrste radova s opremom:

- građevinski radovi

- obrtnički radovi

- instalaterski radovi

- radovi na kolno-pješačkim površinama

(2) Naručitelj naručuje, povjerava i plaća, a Izvođač preuzima izvođenje radova i obvezuje se za račun Naručitelja izvoditi predmetne radove i ugraditi opremu, u svemu prema ovom Ugovoru i Prilozima.

- PRILOZI

Članak 2.

(1) Ovaj Ugovor se sastoji od ovog osnovnog dijela Ugovora i slijedećih Priloga koji su priloženi uz i čine sastavni dio ovog Ugovora:

- Prilog 1: Ponuda sa detaljnim troškovnicima i specifikacijom radova i opreme koji su predmet ovog Ugovora

- Prilog 2: Tehnička i Projektna dokumentacija

- Prilog 3: Terminski plan izvođenja radova

(2) U slučaju suprotnosti između odredbi pojedinih Priloga, isti se primjenjuju redoslijedom kako su navedeni, a u slučaju suprotnosti ovog osnovnog dijela Ugovora i odredbi Priloga ovog Ugovora, primjenjivat će se odredbe ovog osnovnog dijela Ugovora.

- CIJENA

- Članak 3.

(1) Vrijednost radova utvrđena je sukladno specifikaciji radova iz Priloga 1 ovog Ugovora. Jedinične cijene radova s opremom i ukupne cijene sadržane su u Prilogu 1 ovog Ugovora i njihova sveukupna cijena iznosi:

_________________________________________ kn

(slovima:___________________________________________________________________ _____)

(2) Cijena radova iz stavka 1. ovog članka je izražena kao ukupna i konačna cijena za radove koji su predmet ovog Ugovora te su u nju uključeni troškovi rada, materijala, putni troškovi, troškovi ishođenja propusnica i svi drugi materijalni troškovi Izvođača.

(3) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su cijene iz ovog Ugovora i Priloga 1 ovog Ugovora, fiksne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ovog Ugovora.

(4) Izvođač je pregledao svu tendersku dokumentaciju kao i sve uvjete prije nego je dostavio ponudu i utvrdio cijenu navedenu u stavku 1. ovog članka. Cijena se obračunava prema stvarno izvedenim količinama radova.

- PLAĆANJE

- Članak 4.

(1) Izvođač će obračunavati izvedene radove mjesečno, putem privremenih situacija i okončanom situacijom.

(2) Izvođač se obvezuje, u suradnji sa nadzornim inženjerom Naručitelja, dnevno voditi građevinski dnevnik. Nakon dovršetka radova te konačnog obračuna, građevinski dnevnik i ostala dokumentacija predaju se Naručitelju.

(3) Privremene situacije Izvođač ispostavlja mjesečno i dostavlja ih Nadzornom inženjeru u 6 (šest) primjerka do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu.

(4) Primljenu situaciju Nadzorni inženjer je dužan pregledati i ovjeriti u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja situacije te istu u naredna dva dana dostaviti Naručitelju, a Naručitelj platiti u roku 60 (šezdeset) dana od datuma ovjere.

(5) Ovjera privremenih situacija neće se izvršiti ukoliko Naručitelju nije dostavljeno Jamstvo sukladno članku 6. ovog Ugovora. Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti isplatu dijela situacije u pogledu kvalitete, količine ili vrste izvedenih radova, ali je u tom slučaju dužan neosporeni dio situacije isplatiti u gore navedenom roku.

(6) Ako Naručitelj ne plati Izvođaču u navedenom roku Izvođač ima pravo na zateznu kamatu sukladno zakonskim odredbama. Prenošenja tražbine po ovom Ugovoru ne mogu se vršiti/ugovarati bez pristanka Naručitelja.

(7) Okončana situacija može se ispostaviti samo nakon uspješne primopredaje radova i potpisa Zapisnika o konačnom obračunu.

(8) Za okončanu situaciju mora ostati najmanje 10 % vrijednosti izvedenih radova.

(9) Radovi će biti plaćeni prema stvarno i nesporno izvedenim količinama i kvaliteti radova utvrđenih projektnom dokumentacijom, ponudbenim troškovnikom sukladno stvarno izvedenim radovima.

(10) PDV se iskazuje na situaciji, ali izdvojeno da je vidljiv iznos, samo ako je po propisima primjenjivo.

- ROKOVI IZVOĐENJA RADOVA

- Članak 5.

- Izvođač izvršava radove sukladno Vremenskom planu dinamike izvođenja radova priložen kao Prilog 3 ovog Ugovora, ali krajnji rok za dovršenje radova je __________________________.

- Članak 6.

(1) Naručitelj je Izvođača uveo u posao dana _____________2018.  godine te su od toga dana započeli teći rokovi za izvršenje radova.

(2) Izvođač je započeo sa izvođenjem radova odmah po uvođenju u posao (prvi upis u građevinski dnevnik).

(3) Prilikom uvođenja u posao Naručitelj je:

- predao Izvođaču vanjske prostore koji su predmet ovog ugovora u svrhu izvođenja radova;

- osigurao Izvođaču pravo pristupa na gradilište;

- predao Izvođaču tehničku i projektnu dokumentaciju za izvođenje radova u potrebnom broju primjeraka;

(4) Danom početka izvođenja radova, smatra se dan upisa u građevinski dnevnik.

(5) Neovisno o danu početka izvođenja radova, rokovi za izvođenje radova su određeni sukladno Vremenskom planu iz Priloga 3.

(6) Naručitelj se obvezuje osigurati Izvođaču nesmetano izvođenje radova.

(7) Naručitelj se obvezuje da će izvijestiti Izvođača o svim pitanjima i informacijama koja mu mogu biti neophodna za pravilno planiranje i usklađivanje dinamike radova koji su predmet ovog Ugovora. Naručitelj je dužan osigurati potrebnu tehničku i projektnu dokumentaciju za izvođenje radova iz članka 1. ovog Ugovora kao Prilog 2 ovog Ugovora, te se pridržavati svih pravila struke i pozitivnih zakonskih propisa.

- Članak 7.

(1) Ugovoreni rok za izvođenje radova iz prethodnog članka može se produljiti u slučaju događaja više sile definiranom u članku 20. ovog Ugovora.

(2) Izvođač je upoznat s uvjetima izvođenja radova i režimom rada, pregledavši svu dostupnu dokumentaciju i uvjete rada prije dostave ponude za izvođenje radova, te prihvaća da te okolnosti ne utječu na ugovoreni rok izvođenja radova sukladno članku 5. ovog Ugovora.

- OPĆE OBVEZE_______________________________________________________________________

- Članak 8.

- (1) Izvođač je obvezan pri pristupu u prostorije Naručitelja, postupati sukladno Naručiteljevim pravilima s kojima će ga Naručitelj pravovremeno i na odgovarajući način upoznati. Ako Izvođač postupa protivno Naručiteljevim pravilima i nakon opomene Naručitelja da ispravi svoje ponašanje, Naručitelj zadržava pravo na raskid ovog Ugovora s trenutnim učinkom i pravo na naknadu nastale štete.

(2) Izvođač je dužan na gradilištu poduzimati mjere zaštite na radu te mjere radi osiguranja gradilišta, objekata i radova, radnika, prolaznika, prometa i okolice. Provođenje sigurnosti obuhvaćeno je ukupnom cijenom radova određenom ovim Ugovorom.

(3) Izvođač je obvezan za vrijeme trajanja ugovora posjedovati Rješenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(4) Izvođač radova dužan je redovito surađivati s Ministarstvom kulture, Upravom za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskim odjelom u Gospiću. Izvođač je dužan upisom u građevinski dnevnik evidentirati sve zahtjeve, dogovore i eventualne izmjene u odnosu na projektno rješenje te redovito obavještavati Naručitelja i stručni nadzor o poduzetim mjerama sukladno zahtjevima Konzervatorskog odjela u Gospiću.

(5) Prije početka radova Naručitelj je dužan zatražiti rješenje o prethodnom odobrenju za izvođenje radova od Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Gospiću.

- VIŠKOVI RADOVA, NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 9.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Izvođač ne može odstupiti od definiranih Radova utvrđenih ovim Ugovorom, bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.

(2) Sve viškove Radova koje eventualno nastanu, a koje je potrebno izvesti radi potpune gotovosti Radova koji su predmet ovog Ugovora, Izvođač će izvesti prema cijenama iz ovog Ugovora te bez dodatne naknade.

(3) Za sve eventualno dodatne radove Izvođač se obvezuje  dostaviti Naručitelju ponudu za popisom i troškovnikom takvih radova.

(4) Izvođenje dodatnih radova može se započeti isključivo na temelju prijedloga Nadzornog inženjera, pisanog odobrenja odgovorne osobe Naručitelja, a po usuglašenoj potrebi za izvođenje istih.

(5) Nadzorni inženjer Naručitelja će pravovremeno, u suradnji sa Izvođačem, izraditi popis  te troškovnik dodatnih radova i isti dostaviti nadležnoj službi Naručitelja kako bi se aneks ovog Ugovora mogao pravovremeno izraditi, osim ako se radi o nepredviđenim radovima koje će Izvođač izvesti u okviru cijene iz ovog Ugovora.

- KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

Članak 10.

(1) Izvođač je dužan izvoditi Radove na način i u rokovima određenim ovim Ugovorom, Zakonom o gradnji, podzakonskim propisima, tehničkim normativima i drugim normativima, hrvatskim standardima i pravilima struke, a nakon dovršetka Radove predati Naručitelju na korištenje.

(2) Izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik i drugu dokumentaciju određenu važećim propisima.

(3) Svi nalazi kontrole izvedenih Radova, ugrađenog materijala i opreme Izvođača i kontrole izvedenih radova, ugrađenog materijala i opreme Naručitelja upisuju se u građevinski dnevnik.

- GARANTNI ROK I JAMSTVA

Članak 11.

(1) Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala. Garantni rok za izvedene radove iznosi --- (sukladno ponudi Izvođača), a odgovornost za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

(2) Garantni rok, odnosno trajanje Jamstva, počinju teći od dana primopredaje. Izvođač je obvezan 15 (petnaest) dana prije isteka garantnog perioda zajedno s Naručiteljem sastaviti Zapisnik o otklonjenim nedostacima. Ukoliko Izvođač propusti zatražiti sastavljanje takvog zapisnika ugovorne strane su suglasne da Naručitelj može naplatiti Jamstvo za garantni period dan prije datuma isteka valjanosti tog Jamstva.

(3) U slučaju da se tijekom jamstvenog roka utvrde nepravilnosti izvedenih Radova, Izvođač se obvezuje na svoj trošak, otkloniti sve nastale nedostatke. Rok otklanjanja nedostataka utvrđuje Naručitelj u pisanom obliku.

(4) Izvođač je dužan predati Naručitelju Jamstvo za garantni period u obliku garancije banke, u roku od najkasnije 5 (pet) dana od sastavljanja Zapisnika o primopredaji izvedenih Radova. Jamstvo za garantni period mora biti u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih Radova i imati rok valjanosti od 2 (dvije) godine odnosno do sastavljanja Zapisnika o otklonjenim nedostacima.

(5) Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv. Izdavanjem Zapisnika o otklonjenim nedostacima Naručitelj je dužan vratiti Izvođaču Jamstvo za garantni period.

- OSIGURANJE

- Članak 12.

- Izvođač je dužan za sve vrijeme trajanja izvođenja Radova osigurati Radove kod odgovarajućeg društva, neovisno je li ih izvodi izravno Izvođač ili neki od podizvođača,  i o tome dostaviti dokaz Naručitelju u roku 10 (deset) dana od stupanja na snagu ovog Ugovora.  Navedena polica osiguranja mora pokriti odgovornost aktivnosti i Radova Izvođača iz ovog Ugovora i to uključujući odgovornost Izvođača po ovom ugovoru (osiguranje profesionalne odgovornosti) te izvanugovornu odgovornost Izvođača (odgovornost prema trećim stranama tj. osobama i imovini trećih strana) uključujući odgovornost za onečišćenje u ukupnom iznosu 1.000.000,00 kn.

(2) Izvođač je dužan na gradilištu poduzeti sve potrebne mjere za osiguranje i zaštitu objekata, radova, opreme, materijala, radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata.

(3) Osiguranje u smislu ovog članka podrazumijeva izvođenje fizičkih radnji, određivanje svojih zaposlenika za kontrolu i čuvanje, kao i osiguranje kod osiguravajućeg društva iz st. 1 ovog članka. Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost u tom pogledu.

- STRUČNI NADZOR

- Članak 13.

(1) Naručitelj će obavljati stručni nadzor nad izvođenjem Radova u pogledu ispunjenja ugovornih obveza Izvođača sukladno Prilogu 1, projektnoj dokumentaciji i rokovima određenim ovim Ugovorom, a posebno trošenje sredstava, količinu i kvalitetu izvedenih Radova.

(2) Naručitelj će za provođenje stručnog nadzora imenovati Nadzornog inženjera, a Izvođač je dužan imenovati odgovornu osobu koja vodi gradnju, odnosno pojedine radove, najkasnije do početka izvođenja Radova.

- PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA

- Članak 14.

(1) Ugovorne strane će pristupiti primopredaji izvedenih Radova odmah po završetku istih.

(2) Za vrijeme primopredaje izvedenih Radova izvršit će se konačna ocjena kvalitete izvedenih Radova, ugrađenog materijala i opreme, a Naručitelj je obavezan u roku od 5 (pet) dana izvršiti ocjenu izvedenih radova i sastaviti Zapisnik o primopredaji. Odgovorna osoba Naručitelja neće ovjeriti Zapisnik o primopredaji i izvršenim radovima Izvođača koji ne odgovaraju svim uvjetima iz ovog Ugovora i kod kojih postoje vidljivi nedostaci. Odgovorna osoba Naručitelja će o eventualnim nedostacima obavijestiti bez odgađanja Izvođača, koji se obvezuje iste ukloniti u primjerenom roku određenom od strane odgovorne osobe Naručitelja, računajući od dana primitka pisane obavijesti Naručitelja. U slučaju da se obavijest predaje na ruke lzvođaču, isti primitak obavijesti potvrđuje potpisom.

(3) Tijekom izvođenja Radova Izvođač se obvezuje nabavljati i koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehničkim propisima. U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala, opreme i izvedenih radova, Izvođač je dužan obavljati potrebna ispitivanja radi dokaza ispunjenja svojih ugovornih obveza. Troškove ispitivanja radova i materijala snosi Izvođač.

(4). Izvođač je dužan predati Naručitelju sve dokaze i ateste o količini i kvaliteti izvedenih Radova, te omogućiti kontrolu istih.

(5) Primopredaji izvedenih Radova obvezno moraju biti nazočne Nadzorni inženjer i ovlaštene osobe obje ugovorne strane.

(6) Primopredaja izvedenih Radova i pripadajuće dokumentacije izvršit će se također zapisnički.

(7) Utvrđene nedostatke na izvedenim Radovima prilikom primopredaje Izvođač će otkloniti o svom trošku u rokovima koje odredi Naručitelj.

(8) Izvođač snosi svu odgovornost za izvedene radove prema ovom Ugovoru i u skladu s danim jamstvom prema odredbi članka 11. ovog Ugovora, u svakom slučaju bez ograničenja.

(9) Ugovorne strane su sporazumne konačni obračun izvedenih Radova obaviti u roku od 15 (petnaest) dana nakon sastavljanja Zapisnika o primopredaji.

- UGOVORNA KAZNA

- Članak 15.

(1) Ukoliko, zbog okolnosti za koje je odgovoran Izvođač, dođe do kašnjenja izvođenja Radova u odnosu na Vremenski plan i bilo koji krajnji rok dovršetka radova u čl. 5. ovog Ugovora,  Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu, i to na ukupnu vrijednost radova po ovom Ugovoru i svim eventualno sklopljenim aneksima ovom Ugovoru.

(2) Visina ugovorne kazne će za svaki dan kašnjenja iznositi 1‰ (slovima: jedan promil) ukupno ugovorene cijene, s tim da maksimalno može iznositi 10% (slovima: deset posto) ukupno ugovorene cijene.

(3) Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača od obveze da izvede Radove koji su predmet ovog Ugovora.

(4) Pored ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo i na naknadu pretrpljene štete zbog zakašnjenja.

(5) Ako Izvoditelj kasni s izvođenjem Radova dulje od 10 (deset) dana, Naručitelj, pored prava na ugovornu kaznu, ima pravo raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim učinkom i zatražiti naknadu štete.

- BANKARSKA GARANCIJA

- Članak 16.

(1) Izvođač je dužan odmah po potpisu ovog Ugovora predati Naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% (deset posto) cijene iz članka 2. ovog Ugovora, u obliku garancije banke. Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi i pisani poziv u kojem će se navesti da Izvođač nije ispunio sve ili dio svojih ugovornih obveza, a koje su između ugovornih strana definirane kao neispunjavanja koja omogućavaju Naručitelju aktiviranje bankarske garancije.

(4) Datum isteka valjanosti Jamstva za uredno ispunjenje ugovora je 30 (trideset) dana nakon roka navedenog u članku 5. ovog ugovora, odnosno do predaje Naručitelju Jamstva za garantni period, koji je period duži.

- USTUPANJE I PODIZVOĐAČI

- Članak 17.

(1) Izvođač može dio Radova ustupiti jednom ili više podizvođaču. Izvođač snosi odgovornost prema Naručitelju za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podizvođača, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Izvođača.

(2) Izvođač ustupa dio Radova iz članka 1. ovog Ugovora sljedećim podizvođačima:

Naziv ili tvrtka: _____________________________________________________________________

Sjedište: __________________________________________________________________________

OIB: _______________________________

Predmet podugovora: ________________________________________________________________

Vrijednost podugovora: _________________________________________ bez PDV-a

Postotni dio podugovora: ____________________ cijene iz članka 3. ovog Ugovora

(3) Izvođač može tijekom izvršenja Ugovora, samo uz prethodnu suglasnost Naručitelja, promijeniti podizvođača za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, i/ili preuzeti izvršenje dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor i/ili uvesti jednog ili više novih podizvođača, s time da ukupni dio koji daje u podugovor ne smije preći 30% vrijednosti Ugovora, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u podugovor ili ne.

(4) Ukoliko Izvođač tijekom izvršenja Ugovora mijenja ili uvodi novog podizvođača, dužan je uz zahtjev za izdavanje suglasnosti dostaviti Naručitelju sljedeće: podatke o podizvođaču (tvrtka, sjedište, OIB, IBAN); predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor kako bi Naručitelj razmotrio može li izdati Suglasnost za novog podizvođača.

(6) U slučaju neispunjenja ugovornih obveza i/ili njihovog nekvalitetnog ispunjanja od strane podizvođača, Izvođač  je obvezan na zahtjev Naručitelja otkazati angažman podizvođača.

(7) Izvođač daje narudžbe podizvođačima u svoje ime i za svoj račun. Izvođač je odgovoran Naručitelju za kvalitetno i pravovremeno izvršenje usluga podizvođača uz pridržavanje zadanih standarda kvalitete, kao da se radi o izvršenju Radova od strane samog Izvođača.

- POVJERLJIVOST

- Članak 18.

- (1) Ugovorne strane se obvezuju ovaj Ugovor držati povjerljivim te se time obvezuju da neće, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane, otkrivati neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strani povjerljive informacije koje se odnose ili su u vezi s ovim Ugovorom, što uključuje, ali nije ograničeno na komercijalne, financijske, tehničke ili strateške informacije koje je jedna ugovorna strana povjerila drugoj tijekom trajanja ovog Ugovora bilo pisanim bilo usmenim putem, a osobito da iste neće otkrivati izravnim i neizravnim tržišnim natjecateljima druge ugovorne strane.

- (2) Ugovorna strana koja povrijedi obvezu čuvanja povjerljivosti informacija iz ovog članka bit će odgovorna za svaku štetu, bez bilo kakvih ograničenja, koja je nastala za drugu ugovornu stranu kao posljedica povrede obveza čuvanja povjerljivosti informacija.

- (3) Niti jedna ugovorna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje povjerljivih informacija koje:

a)  već jesu ili postanu poznate javnosti, osim putem povrede ovog Ugovora; ili

b)  se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela.

- (4) Obveza čuvanja povjerljivosti informacija iz ovog članka ostaje na snazi i u slučaju raskida, odnosno prestanka važenja ovog Ugovora.

- (5) Izvođač i Naručitelj suglasno utvrđuju da će Naručitelj imati pravo, u skladu s potrebama te bez prethodne suglasnosti Izvođača, učiniti povjerljive informacije dostupnim svim svojim povezanim društvima u smislu odredbi važećeg Zakona o trgovačkim društvima, s tim da je u tom slučaju Naručitelj obvezan osigurati da tvrtke kojima su povjerljive informacije učinjene dostupnim s istima postupaju na način definiran ovim Ugovorom.

- VIŠA SILA

- Članak 19.

(1) Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze iz ovog Ugovora, ako je neizvršenje rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz ovog Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje ugovorne strane, a koji se nije mogao predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

(2) Događaj više sile uključuje, ali nije ograničen samo na elementarne nepogode, ratno stanje, štrajk, embargo.

(3) U slučaju da je bilo koja od ugovornih strana u ispunjenju ovog Ugovora ometena događajem više sile, dužna je o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu u roku od 48 (četrdeset i osam) sati, s naznakom uzroka, i mogućem trajanju događaja više sile. Isti postupak biti će primijenjen radi obavijesti o prestanku događaja više sile.

(4) Ako bi nastupili  događaji ocijenjeni kao događaj više sile, rokovi određeni ovim Ugovorom će se nastojati prilagoditi obostranim dogovorom, ali u slučaju da događaji više sile traju duže od 30 (trideset) kalendarskih dana, Naručitelj usluge zadržava pravo raskida ovog Ugovora s trenutnim učinkom, nakon što pisano obavijesti Izvođača o tome.

(5) U svakom slučaju, ako se kašnjenje uzrokovano događajem više sile nastavi duže od 2 (dva) mjeseca svaka ugovorna strana ima pravo, pisanom obaviješću, i raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim učinkom.

- RASKID UGOVORA

- Članak 20.

(1) Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom i u slučaju ako druga ugovorna strana nastavi s povredom, odnosno neizvršavanjem svojih obveza navedenih u ovom Ugovoru i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od 15 (petnaest) dana nakon dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi.

(2) Bez obzira na navedeno u prethodnom stavku ovog članka te u članku 15. ovog Ugovora, Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor, pisanom obaviješću s trenutnim učinkom:

- ukoliko Izvođač ne dostavi Naručitelju bankarsku garanciju i/ili jamstvo na način i u roku sukladno čl. 16. te čl. 11. ovog Ugovora,

- zbog nepridržavanja dinamike izvođenja Radova iz prihvaćenog Vremenskog plana iz članka 5. ovog Ugovora;

- ako kvaliteta izvedenih i Radova u izvođenju ne odgovara kvaliteti ugovorenoj ovim Ugovorom i primjenjivim standardima za tu vrstu Radova;

- ako je nad Izvođačem otvoren ili započet stečajni ili slični postupak.

(3) U slučaju raskida ovog Ugovora zbog neispunjenja obveza jedne ugovorne strane, druga ugovorna strana ima pravo zahtijevati ispunjenje obveza i naknadu štete.

(4) O raskidu ovog Ugovora potrebno je pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu.

(5) U slučaju raskida ovog Ugovora, Naručitelj zadržava pravo na naplatu bankarske garancije iz čl. 16. ovog Ugovora.

(6) Ako dođe do sporazumnog raskida ovog Ugovora, ugovorne strane su dužne u roku od 1 (jednog)dana nakon dana sporazumnog raskida ovog Ugovora pristupiti primopredaji i obračunu izvedenih Radova.

(7) Prestanak ili raskid, odnosno otkaz ovog Ugovora neće utjecati na odredbe Ugovora, koje direktno ili indirektno ostaju na snazi i nakon prestanka ili raskida ovog Ugovora.

- ZAVRŠNE ODREDBE

- Članak 21.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana, a primjenjuje se od _____ ______. godine.

(2) Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove pokušati rješavati sporazumnim putem, a u slučaju da spor ne mogu riješiti sporazumnim putem, ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

(3) Ovaj Ugovor se može mijenjati i dopunjavati samo u pisanom obliku, potpisom ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana.

(4) Ako bilo koja od odredbi ovog Ugovora postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu sukladno primjenjivom pravu, to neće ni na koji način utjecati na zakonitost, valjanost ili izvršivost ostalih odredbi ovog Ugovora.

(5) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se primjena trgovačkih običaja i Posebnih uzanci o građenju na ovaj Ugovor u cijelosti isključuje.

(6) Ovaj Ugovor je sklopljen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjeraka.

U znak prihvaćanja prva i obveza iz ovog Ugovora, ugovorne strane isti potpisuju od strane ovlaštenih zastupnika:

ZA NARUČITELJA						ZA IZVOĐAČA

GRAD NOVALJA

Ante Dabo, gradonačelnik

PRILOG 4. – PRIJEDLOG UGOVORA za Grupu 2

GRAD NOVALJA, Trg Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja, OIB 85290822507, koju zastupa gradonačelnik Ante Dabo (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

i

____________________________________________________________koje zastupa direktor

__________________________________________ (u daljnjem tekstu: UGOVARATELJ)

sklopili su slijedeći:

UGOVOR O NABAVI ROBE

o opremanju komunalnom/urbanom opremom uređenja i proširenja plaže „Jadra“ u St.Novalji

(broj ugovora: U-NMV_________)

Članak 1.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem ______________ od ______ 2018. godine, za predmet nabave: Nabava komunalne/urbane opreme za uređenje i proširenje plaže „Jadra“ u St.Novalji, Naručitelj je Odlukom Klasa: 360-01/18-01/02, Urbroj: 2125/06-01/01-18-___od __________ odabrao ponudu ponuditelja _______________br. , od __________2018. godine, kao najbolje ocijenjenu ponudu sukladno objavljenim kriterijima za donošenje odluke o odabiru, te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Članak 2.

Temeljem navedenog, Naručitelj daje, a Isporučitelj preuzima obvezu, za račun Naručitelja, nabaviti (isporučiti) i montirati urbanu opremu za plažu „Jadra“ te predati Naručitelju na korištenje, a sve prema uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje Naručitelja, odabranoj ponudi Isporučitelja i ugovornom troškovniku koji je sastavni dio ovog ugovora.

Članak 3.

Ugovorena cijena za poslove iz čl. 2. ovog Ugovora iznosi:

__________________________ kuna

PDV(25%)	__________________________ kuna

Ukupno:	__________________________ kuna

slovima:(________________________________________________________________________)

Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva.

U navedenoj cijeni uključeni su svi troškovi za transport, carine, takse, poreze, plaće, režije, ispitivanje i dokazivanje kvalitete rad, rad strojeva, pripremno završni radovi, troškove odstranjivanja otpadaka i čišćenja okoline u tijeku ugradnje, trošak čuvanja, redovnog održavanja do primopredaje naručitelju te svi drugi izdaci Isporučitelja potrebni za dovršenje poslova iz članka 2. ovog ugovora.

Članak 4.

Plaćanje unaprijed je isključeno.

Naručitelj će plaćanje obaviti na račun Isporučitelja nakon uredno isporučene robe i potpisivanja zapisnika o primopredaji iz točke 2.4 ove dokumentacije, temeljem ispostavljenog računa odabranog ponuditelja, ovjerenog od strane stručnog nadzora.

Naručitelj će izvršiti plaćanje u roku od 60 dana od dana dostave i ovjere računa od strane naručitelja.

Naručitelj se obvezuje račun za uredno izvršenu obvezu ovjeriti u roku od 10 dana od dana uredne dostave.

Račun mora biti zaprimljen putem urudžbenog zapisnika Naručitelja bez obzira na način dostave

Naručitelj ima pravo prigovora na račun ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati Isporučitelja robe da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

U slučaju da je dio ugovora Isporučitelj dao u podugovor i s obzirom da se ti radovi/robe/usluge neposredno plaćaju podizvoditelju, Isporučitelj mora svojoj situaciji obvezno priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno ovjerio.

Članak 5.

Isporučitelj se obvezuje robu koja je predmet ovog Ugovora isporučiti, montirati i predati Naručitelju ispravnu na korištenje u roku od 75 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora.

Završetkom isporuke, montaže i predaje robe smatra se dan kada su ugovorne strane potpisale Zapisnik o primopredaji robe, kojim se utvrđuje da je roba uredno isporučena montirana i predana naručitelju na korištenje te da količinom i kvalitetom odgovara tehničkim specifikacijama iz dokumentacije za nadmetanje, a od tog dana počinju teći jamstveni rokovi.

Članak 6.

Ugovoreni rok iz članka 5. ovog Ugovora može se produžiti u sljedećim slučajevima:

-zbog "više sile", što predstavlja događaj koji je izvan kontrole Isporučitelja i koji ne podrazumijeva krivnju ili nemar Isporučitelja, koji nije predvidiv i čije se djelovanje nije moglo izbjeći niti otkloniti, a nastao je nakon sklapanja ovog Ugovora, o čijem je nastupu i prestanku Isporučitelj bez odlaganja dužan obavijestiti Naručitelja,

-ako Naručitelj ne ispuni svoju obvezu po ovom Ugovoru i

-zastoja djelovanjem nadležnih organa,

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Naručitelj i Isporučitelj zaključit će dodatak ovom Ugovoru, kojim će urediti produljenje roka izvršenja ugovora, a produljenje prvobitno ugovorenog roka, Isporučitelj je dužan zatražiti najkasnije 5 dana prije isteka ugovorenog roka.

Članak 7.

Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da ugovorna kazna za Isporučitelja za prekoračenje ugovorenog roka iz članka 5. ovog Ugovora iznosi 2‰ (slovima: dva promila) ukupne ugovorene cijene iz članka 2. ovog ugovora, za svaki kalendarski dan kašnjenja, s time da ukupna ugovorna kazna po ovoj osnovi ne može iznositi više od 5% (slovima: pet posto) od ukupne ugovorene cijene.

Ugovorna kazna za zakašnjenje se obračunava do dana primopredaje montirane robe Naručitelju.

Radi naplate ugovorne kazne, Naručitelj je ovlašten namiriti se iz jamstva za dobro ispunjenje ugovora ili odbiti ugovornu kaznu od neisplaćenog iznosa ugovorne cijene.

Ugovorna kazna ne odnosi se na naknadu štete koju bi Naručitelj pretrpio zbog zakašnjenja i neurednog izvršenja ugovora od strane Isporučitelja.

Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da, ukoliko krivnjom ili nemarom Isporučitelja dođe do prekoračenja ugovorenog roka u trajanju duljem od 15 (slovima: petnaest) dana, Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor te ima pravo aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 8.

Isporučitelj se obvezuje ishoditi i predati Naručitelju, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisa ugovora, bezuvjetnu, na prvi poziv i "bez prigovora" garanciju banke za dobro ispunjenje ugovora na kojoj je kao korisnik naznačen Naručitelj, za slučaj povrede ugovornih obveza u visini od 5% (slovima: pet posto) ugovorene cijene s PDV-om, s rokom važenja 30 kalendarskih dana nakon ugovorenog roka za izvršenje ugovora, uz obvezu produljenja roka važenja garancije ukoliko se produlji rok izvršenja.

Naručitelj je ovlašten aktivirati jamstvo u slučaju da Isporučitelj uredno ne ispuni Ugovor.

Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Isporučitelju nakon dostave jamstva za uredno otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Članak 9.

Jamstveni rok za montiranu robu je ____ (________) godina, a počinje teći od dana uredne primopredaje robe.

Isporučitelj se obvezuje u jamstvenom roku otkloniti sve nedostatke na montiranoj robi koji nisu nastali kao posljedica štetnog djelovanja treće osobe.

U slučaju pojave nedostataka na montiranoj robi za vrijeme jamstvenog roka, Isporučitelj je obvezan po pozivu Naručitelja i o svom trošku odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana upućivanja poziva, pristupiti i otkloniti sve uočene nedostatke.

U slučaju da Isporučitelj u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, Naručitelj ih je ovlašten otkloniti putem treće osobe, na račun Isporučitelja.

Članak 10.

Isporučitelj se obvezuje po potpisivanju zapisnika o primopredaji robe Naručitelju, najkasnije prilikom ispostave računa, predati Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti u obliku bjanko zadužnice, ovjerene kod javnog bilježnika i popunjene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice na iznos do _________________ kn.

Isporučitelj ovlašćuje Naručitelja da se namiri iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u slučaju da se za vrijeme jamstvenog roka iz bankarske garancije pokaže potreba za otklanjanjem nedostataka na montiranoj robi, a Isporučitelj ih ne otkloni u roku iz prethodnog članka.

Članak 11.

Osim razloga iz članka 7. ovog ugovora, Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i u sljedećim slučajevima:

- ukoliko Isporučitelj postupa suprotno odredbama ovog ugovora i nakon pisanog upozorenja od strane Naručitelja,

-Isporučitelj ide u stečaj ili likvidaciju, osim ako se radi o reorganizaciji ili pripajanju i

- nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora sukladno odredbama ovog ugovora.

Ugovor se smatra raskinutim kada Isporučitelj primi pismenu obavijest o raskidu Ugovora.

Članak 12.

Ugovorne strane utvrđuju da su ovlaštene osobe za praćenje realizacije ovog Ugovora:

a) za Naručitelja: Ante Dabo, mag.ing.aedif.

b) za Isporučitelja:_________________________

Osoba imenovana od strane Naručitelja za praćenje realizacije ovog ugovora ujedno je i osoba koja prati da se ugovorene obveze u potpunosti i pravovremeno izvršavaju.

Članak 13.

Na odgovornost ugovornih strana primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 14.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora rješavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda koji je mjesno nadležan za Grad Vukovar.

Članak 15.

Ovaj Ugovor načinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjerka, od kojih 3 (tri) primjeraka pripadaju Naručitelju, a 2 (dva) primjerka pripadaju Isporučitelju.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

Mjesto i datum:		Mjesto i datum:

________________ 2018. 	Novalja,                          2018.

ZA ISPORUČITELJA:	ZA NARUČITELJA:

GRAD Novalja

Gradonačelnik:

__________________________	___________________________

Ante Dabo

KLASA:

URBROJ:

PRILOG 5. – IZJAVA O DULJINI TRAJANJA JAMSTVA

(Memorandum ponuditelja)

GRAD NOVALJA

PREDMET:	 Izjava o duljini trajanja jamstva

Kojom ja __________________________________________________ kao ovlaštena osoba za

(ime i prezime)

zastupanje gospodarskog subjekta ________________________________ izjavljujem da tvrtka

(naziv gospodarskog subjekta/tvrtke)

___________________________________ nudi jamstvo u trajanju od ________mjeseca na sve

(naziv gospodarskog subjekta/tvrtke)

izvedene radove i ugrađenu komunalnu opremu vezano za postupak javne nabave male vrijednosti  Ev. br. nabave: NMV 01/2018

Predmet nabave: UREĐENJE I PROŠIRENJE PLAŽE „JADRA“ U St. Novalji

Grupa 1 ili Grupa 2

________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje)

________________________

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

U _____________, _________ 2018. godine.

Službe Komisije besplatno će staviti na raspolaganje elektronički servis ESPD-a javnim naručiteljima, naručiteljima, gospodarskim subjektima, pružateljima elektroničkih usluga i ostalim zainteresiranim stranama.

Za javne naručitelje: ili prethodna informacijska obavijest koja se upotrebljava kao sredstvo pozivanja na nadmetanje ili obavijest o nadmetanju.
Za naručitelje: periodična indikativna obavijest koja se upotrebljava kao sredstvo pozivanja na nadmetanje, obavijest o nadmetanju ili obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava.

Podatke treba kopirati iz odjeljka I. točke I.1. odgovarajuće obavijesti. U slučaju zajedničke nabave navedite imena svih uključenih naručitelja.

Vidjeti točke II.1.1. i II.1.3. odgovarajuće obavijesti

Vidjeti točku II.1.1. odgovarajuće obavijesti

Ponovite podatke o osobama za kontakt onoliko puta koliko je potrebno.

Usp. Preporuku Komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća, (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.). Taj je podatak potreban isključivo za statističke potrebe. 
Mikropoduzeća:  poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih i čiji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 2 milijuna EUR.
Mala poduzeća:  poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih i čiji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 10 milijuna EUR.
Srednja poduzeća, poduzeća koja nisu ni mikropoduzeća ni mala poduzeća i koja imaju manje od 250 zaposlenih te čiji godišnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 43 milijuna EUR,

Vidjeti obavijest o nadmetanju, točku III.1.5.

Tj. njegov je glavni cilj socijalna i profesionalna integracija osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju.

Ako postoje, upućivanja i klasifikacija navedeni su u potvrdi.

Posebno kao dio skupine, konzorcija, zajedničkog pothvata ili sličnog.

Npr. za tehnička tijela uključena u kontrolu kvalitete: dio IV., odjeljak C, točka 3.

U skladu s definicijom iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).

U skladu s definicijom iz članka 3. Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije (SL C 195, 25.6.1997., str. 1.) i članka 2. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.). Ta osnova za isključenje također uključuje korupciju u skladu s definicijom u nacionalnom pravu javnog naručitelja (naručitelja) ili gospodarskog subjekta.

U smislu članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27.11.1995., str. 48.).

U skladu s definicijom iz članaka 1. i 3. Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.). Ta osnova za isključenje uključuje i poticanje, pomaganje, sudioništvo ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke.

U skladu s definicijom iz članka 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).

U skladu s definicijom iz članka 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.).

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

U skladu s nacionalnim odredbama o provedbi članka 57. stavka 6. Direktive 2014/24/EU.

Uzimajući u obzir prirodu počinjenih zločina (jednokratan, ponovljen, sustavan...), u objašnjenju se treba prikazati primjerenost poduzetih mjera.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Vidjeti članak 57. stavak 4. Direktive 2014/24/EU.

Kako je za potrebe ove nabave navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi ili u članku 18. stavku 2. Direktive 2014/24/EU.

Vidjeti nacionalno pravo, odgovarajuću obavijest ili dokumentaciju o nabavi.

Ovaj podatak ne treba navesti ako je isključenje gospodarskih subjekata u jednom od slučajeva navedenih u točkama od a do f obvezno prema primjenjivom nacionalnom pravu bez mogućnosti odstupanja kad je gospodarski subjekt svejedno u mogućnosti izvršiti ugovor.

Ako je primjenjivo, vidjeti definicije u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.

Kako je navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Kako je opisano u Prilogu XI. Direktivi 2014/24/EU; moguće je da će gospodarski subjekti iz određenih država članica morati ispuniti druge zahtjeve utvrđene u tom Prilogu.

Samo ako je dopušteno u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.

Samo ako je dopušteno u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.

Npr. omjer između imovine i obveza.

Npr. omjer između imovine i obveza.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Javni naručitelji mogu zahtijevati najviše pet godina i dopustiti iskustvo od više od pet godina.

Javni naručitelji mogu zahtijevati najviše tri godine i dopustiti iskustvo od više od tri godine.

Drugim riječima, u popis treba uvrstiti sve primatelje i na njemu bi se trebali naći javni i privatni klijenti za predmetnu robu ili usluge.

Za tehničke stručnjake ili tehnička tijela koji ne pripadaju izravno poduzeću gospodarskog subjekta, ali na čije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja kako je utvrđeno u dijelu II. odjeljku C potrebno je ispuniti zasebne obrasce ESPD-a.

Kontrolu provodi javni naručitelj ili je u njegovo ime provodi službeno nadležno tijelo države u kojoj dobavljač ili pružatelj usluge ima poslovni nastan, ako na to pristane.

Napominje se da, ako je gospodarski subjekt odlučio dio ugovora ponuditi podugovarateljima i oslanja se na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, treba ispuniti zaseban ESPD za te podugovaratelje. Vidjeti dio II., odjeljak C iznad.

Jasno navedite stavku na koju se odgovor odnosi.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

Uz uvjet da je gospodarski subjekt dostavio potrebne podatke (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju) kojima se javnom naručitelju ili naručitelju to dopušta. Prema potrebi, za takav pristup potrebna je odgovarajuća suglasnost.

Ovisno o nacionalnoj provedbi članka 59. stavka 5. drugog podstavka Direktive 2014/24/EU.